## Slide 1: WBS

## Slide 2
Progetto televisore top di gamma - PTTG
Fattibilità PTTG - FX
Analisi del mercato PTTG - FAMX
Ultime tecnologie hardware PTTG – FACTH
Analisi dei costi PTTG – FACX
Costi di produzione PTTG – FACP
Costi di progettazione PTTG – FACI
Costi di distribuzione PTTG – FACD
Prodotti dei competitors PTTG – FAMC
Tendenze di mercato PTTG – FAMT
Analisi del contesto tecnologico PTTG - FACTX
Ricerca e progettazione PPTG - RPX
Ultime tecnologie software PTTG – FACTS
Ricerca per innovazioni tecnologiche PTTG - RPI
Progettazione hardware PTTG - RPH
Progettazione software PTTG - RPS
Progettazione marketing PPTG – RPM
Produzione PTTG – PX
Produzione hardware PTTG - PH
Produzione software PTTG – PS
Produzione documentazione PTTG –PD
Produzione imballaggi PTTG – PI
Distribuzione PTTG – DX
Assemblaggio PTTG – DA
Imballaggio PTTG – DI
Trasporto PTTG – DT
Messa in esercizio PTTG - EX
Spedizioni PTTG -DS
Collaudi PTTG – CX
Debug software PTTG - CS
Collaudi hardware PTTG - CH
Marketing PTTG - EMX
Pubblicità PTTG - EMP
Social PTTG – EMS
Servizio clienti PTTG – ECX
Siti web PTTG - EMW
Call center PTTG – ECC
Chat PTTG – ECM

## Slide 3: OBS

## Slide 4
Responsabile PTTG
Responsabile PTTG - FX
Responsabile PTTG - FAMX
Responsabile PTTG – FACX
Responsabile PTTG - FACTX
Responsabile PPTG - RPX
Responsabile PTTG - RPI
Responsabile PTTG - RPH
Responsabile PTTG - RPS
Responsabile PPTG – RPM
Responsabile PTTG – PX
Responsabile PTTG - PH
Responsabile PTTG – PS
Responsabile PTTG –PD
Responsabile PTTG – PI
Responsabile PTTG – DX
Responsabile PTTG – DA
Responsabile PTTG – DI
Responsabile PTTG – DT
ResponsabIle PTTG - EX
Responsabile PTTG -DS
Responsabile PTTG – CX
Responsabile PTTG - CS
Responsabile PTTG - CH
Responsabile PTTG - EMX
Responsabile PTTG - EMP
Responsabile PTTG – EMS
Responsabile PTTG – ECX
Responsabile PTTG - EMW
Responsabile PTTG – ECC
Responsabile PTTG – ECM

## Slide 5: MATRICE RACI

## Slide 6
Project manager
PM1
PM2
PM3
PM5
PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PTTG - FX
PTTG - RPX
PTTG - PX
PTTG - CX
PTTG - DX
PTTG - EX
I
R
I
C
C
A
A
I
R
A
C
I
C
P
C
R
I
C
R
C
A
I
P
C
PM5
C
A
A
I
I
R